|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acta de Reunión** | | | | | | |
| **Reunión Número:** | 7 | | **Fecha:** | 20 de febrero de 2015 | | |
| **Hora de Inicio:** | 11:25 AM | | **Hora de Finalización:** | 12:35 PM | | |
| **Miembros del Equipo Presente** | | | **Clientes Presentes** | | | |
|  | | |  | | | |
| Sebastián Jiménez | | |  | | | |
| Camilo Oviedo | | |  | | | |
| Camilo Benavides | | | **Lugar de Reunión:** | | Sala 2 Piso 0  Biblioteca Central | |
| David Suarez | | |
| Esteban Hernández | | | **Tipo de Reunión:** | | Planeación | |
| Fabiana Díaz | | |
| **Temas desarrollados** | | | | | | |
| * División de actividades de SPMP por medio de numerales. * Discusión sobre lenguajes de programación y herramientas a usar. * Asignación de tareas al área de desarrollo. | | | | | | |
| **Tareas Designadas** | | | | | | |
| **Tarea Asignada** | | **Responsable(s)** | | | | **Fecha de Entrega** |
| **Vision de Proyecto; Proposito, Alcance y Objetivo.** | | Fabiana Diaz, Esteban Hernández, Camilo Oviedo | | | | **27 de Febrero de 2015** |
| **Plan de Aceptacion; Entregables** | | Camilo Oviedo | | | | **27 de Febrero** |
| **Organización del proyecto y comunicación** | | Esteban Hernández | | | | **27 de Febrero** |
| **Capacitacion y Entrenamiento en herramientas de desarrollo Web** | | Camilo Benavides, David Suarez, Sebastian Jimenez | | | | **27 de Febrero** |
| **Conclusiones** | | | | | | |
| * Se decide en dividir las actividades durante el momento en 2 grupos. Documentación y Desarrollo. * Se asignan tareas para el avance del SPMP. | | | | | | |
| **Sanciones** | | | | | | |
|  | | | | | | |

**Firmas de Aceptación del Acta**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Camilo Oviedo Esteban Hernández**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Fabiana Díaz Alejandra Rocha**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Sebastian Jimenez Camilo Benavides**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**David Suarez**